## Slide 1: 📉 Matriz de Riesgos – Proyecto Athenea
Riesgo | Impacto | Prob. | Mitigación | Responsable | Fase
----------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------|--------------------|------
Contratos sin texto OCR | Alto | Alta | Validación inicial + OCR Azure | Data Engineer | F0
Permisos SharePoint bloqueados | Alto | Media | Validación Graph API + impersonation | Cloud Architect | F1
Expectativas MVP desalineadas | Medio | Media | Criterios acordados + demos validadas | PM / Product Owner | F0–F1
Alucinaciones del modelo IA | Crítico | Media | Auditor + modo literal + thresholds | Arquitecto IA | F2
Inactividad usuarios clave (KU) | Alto | Alta | Agenda pactada + validación guiada | PM / BHG | F1–F2